地質リスクマネジメント事例研究セッション

執　筆　要　領

１．事例の種類は以下の３タイプとします。

Ａ型：地質リスクを回避した事例

Ｂ型：地質リスクが発現した事例

Ｃ型：発現した地質リスクを最小限に回避した事例

２．事例論文の構成例は、以下のとおりです。

１章　事例の概要

対象とする工事の概要を説明しリスク事象を特定する。

２章　事例分析のシナリオ

リスクの発現あるいは回避に至るプロセス（因果関係）を把握し、リスクの原因、マネジメントの効果など分析のシナリオを設定する。

３章　データ収集分析

想定したシナリオ通りにデータが集まったか、その結果想定したシナリオは実証できたかを整理する。

４章　マネジメントの効果

マネジメントの有無によるリスク低減効果の考え方を示し計量的に算出する。

５章　データ様式の提案

以上の結果をデータ様式原案に記入し、マネジメント効果を計量するために必要なデータ項目、データ記入上の留意事項、様式統一化への課題などを提案する。

３．マネジメント効果に関するデータ様式の添付

「データ様式原案」を用いて記述し、論文の最終1ページに張り付ける。ただし，マネジメント効果の計量方法は以下に従う。

Ａ型：マネジメント効果＝(1)当初工事費－(3)変更後工事費－(2)リスク対応費用

Ｂ型：マネジメント効果＝（(1)当初工事費用＋(2)追加工事費用）

－（(3)理想的な対応を行う費用（想定）＋(4)その上での工事費用（想定））

Ｃ型：マネジメントの効果＝(4)回避しなかった場合の工事費用

－（(1)当初工事費用＋(2)追加工事費用＋(3)リスク対応費用）

４．データ様式原案

別紙「データ様式原案」を参照してください。

「データ様式原案」は、こちらからダウンロードして頂けます。

５．執筆要領（テンプレート参照）

- 執筆者は，発表者のほか連名者も含めGREの受験資格要件となるため，事例に関わった最大4～5名（発注者も含む）を目安とする。

- 用紙・文字：Ａ４判，40字×40行，1段組み，MS明朝，10.5ポイント

- ページ数：最大6枚（データ様式込）

- 章（１，２，‥），節（(1)，(2)，‥），項（①，②，‥），これ以下の細分はしない

- 図表番号は，図－１，図－２，表－１，表－２とする

- GRE番号：発表者及び連名者が地質リスク・エンジニアの方は，登録番号をすべての発表者の後に記載する

- 参考文献：引用・転載に注意し本文末に記載する

なお、過去の「地質リスクマネジメント事例研究発表会」の論文は、次のURLに掲載しています。　　　　　https://www.zenchiren.or.jp/geo_risk/

６．提出物について

次の資料を、以下の期限までにご提出いただきます。（提出期限厳守）

・事例研究論文の原稿（論文＋データ様式）→　提出期限：令和5年6月2日

論文の原稿は、メールに添付して提出していただきます。

送信先のメールアドレス：jgcaforum@zenchiren.or.jp

送信する際のメールの件名は「全地連技術フォーラム発表原稿＿受付No.＿発表者名」としてください。

論文の原稿を保存する際は、ファイル名を「受付No.」＋「発表者名」としてください。

注）事例研究論文の原稿（論文＋データ様式）は、「技術発表論文集」を編集する段階でPDFに変換します。そのため、Word版のままで提出してください。

・発表会用パワーポイントのデータ　→　提出期限：令和5年8月14日

パワーポイントデータも、メールに添付して、上記アドレス宛にお送りください。

送信する際のメールの件名は「全地連技術フォーラムPPT＿論文No.＿発表者名」としてください。

なお、パワーポイントデータを保存する際には、ファイル名を「論文No.」＋「発表者名」としてください。

＊一般セッションとオペレータセッションでは、論文原稿とパワーポイントデータそれぞれの容量を10MByte以内としています。しかし、地質リスクマネジメント事例研究セッションの論文原稿とパワーポイントデータには、上限を設けません。

そのため、容量が大きく送信できないときは、ファイル転送システムなどをご活用ください。

７．口頭発表時間について

口頭発表の時間は、１編あたり２０分（発表15分、質疑応答5分）とします。

タイムキーパーが以下で時間を知らせますので、発表時間を厳守してください。

１０分経過：１鈴

１５分経過：２鈴（発表終了）

２０分経過：３鈴（全て終了）

以上